DEPOWISE — FAZ 01'DEN FAZ 17'YE KADAR CLAUDE CODE PROMPTLARI

FAZ 01 — Çözüm İskeleti

CLAUDE.md, docs/PROJECT_STATE.md, docs/DECISIONS.md, docs/KNOWN_ISSUES.md ve docs/TEST_EVIDENCE.md dosyalarını oku.

Yalnızca prompts/01_COZUM_ISKELETI_VE_ORTAK_SOZLESMELER.md dosyasındaki Faz 01 işlemlerini uygula.

Kurallar:

- Proje adı yalnızca DepoWise olacak.

- Masaüstü .NET 8, Avalonia UI, MVVM, Dapper ve SQLite ile geliştirilecek.

- Eski projeye ait hiçbir isim, kod veya dosya kullanılmayacak.

- EXE veya BAT çalıştırma. Yalnızca Microsoft imzalı dotnet hostunu kullan.

- Mevcut çalışan dosyaları gereksiz yere yeniden yazma.

- Gerekli testleri çalıştır.

- PROJECT_STATE.md, DECISIONS.md, TEST_EVIDENCE.md ve KNOWN_ISSUES.md dosyalarını güncelle.

- Dosyaları yazdıktan sonra yeniden okuyarak kaydın başarılı olduğunu doğrula.

- Faz 01 tamamlanınca dur. Faz 02'ye geçme.

FAZ 02 — Veritabanı Temeli

Önce Faz 01 sonuçlarını ve test kanıtlarını kontrol et. Eksik işlem varsa yalnızca Faz 01 eksiklerini tamamla ve dur.

Faz 01 başarıyla tamamlandıysa yalnızca prompts/02_VERITABANI_TEMELI_AUDIT_VE_ORTAK_VERI_KURALLARI.md dosyasındaki Faz 02 işlemlerini uygula.

Veritabanı bütünlüğü, migration, soft delete, audit, zaman formatı, transaction ve ortak veri kurallarını test et. COMODO nedeniyle EXE veya BAT çalıştırma.

İşlem sonunda durum ve test dosyalarını güncelle, tekrar okuyarak kaydı doğrula ve dur. Faz 03'e geçme.

FAZ 03 — Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Önce Faz 02'nin tamamlandığını ve testlerinin geçtiğini doğrula. Eksikse yalnız Faz 02'yi tamamla.

Başarılıysa yalnızca prompts/03_KIMLIK_DOGRULAMA_TENANT_VE_YETKI_SISTEMI.md dosyasındaki Faz 03 işlemlerini uygula.

Kimlik doğrulama, oturum, firma izolasyonu, rol, menü, alan, buton ve deny-by-default yetkilerini test et. Güvenlik kurallarını gevşetme.

Durum ve kanıt dosyalarını güncelle, yeniden okuyarak doğrula ve dur. Faz 04'e geçme.

FAZ 04 — Ortak UI, Menü ve Alan Ayarları

Önce Faz 03 sonuçlarını ve testlerini doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/04_ORTAK_UI_MENU_VE_TANIMLAR_ALAN_AYARLARI.md dosyasındaki Faz 04 işlemlerini uygula.

Web ve Avalonia masaüstünde aynı alan, buton, doğrulama, yetki ve iş sonucunu sağla. Tasarım modern, sade ve merkezi temadan yönetilebilir olsun. Renk, logo ve marka metinlerini ekranlara sabit yazma.

Durum ve test dosyalarını güncelle, kaydı doğrula ve dur. Faz 05'e geçme.

FAZ 05 — Firma, Şube, Şantiye ve Personel

Önce Faz 04'ün başarıyla tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/05_FIRMA_SUBE_SANTIYE_VE_PERSONEL.md dosyasındaki Faz 05 işlemlerini uygula.

Firma, şube, şantiye ve personel verilerinde tenant izolasyonunu ve kullanıcı kapsamlarını test et. Normal adminin başka firmalara erişmesini engelle.

Durum ve test dosyalarını güncelle, yeniden okuyarak doğrula ve dur. Faz 06'ya geçme.

FAZ 06 — Malzeme Kartları ve Tanımlar

Önce Faz 05 sonuçlarını ve test kanıtlarını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/06_MALZEME_KARTLARI_VE_TEDARIKCI_TANIMLAR.md dosyasındaki Faz 06 işlemlerini uygula.

Malzeme kartları, tedarikçiler, kategoriler, markalar, birimler, muadil malzemeler, uyumlu araçlar ve çoklu seçim davranışlarını geliştir ve test et.

Stok bakiyesini bu fazda doğrudan değiştirme. Durum dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 07'ye geçme.

FAZ 07 — Stok İşlemleri

Önce Faz 06'nın tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/07_STOK_GIRIS_CIKIS_TRANSFER_VE_SAYIM.md dosyasındaki Faz 07 işlemlerini uygula.

Stok giriş, çıkış, transfer ve sayım işlemlerini transaction, hareket kaydı, idempotency ve negatif stok engeliyle geliştir.

Stok bakiyesi hareket kaydı olmadan değiştirilemesin. İptaller ters hareketle yapılsın. Testleri çalıştır, durum dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 08'e geçme.

FAZ 08 — Araçlar ve Sayaç

Önce Faz 07 sonuçlarını ve stok testlerini doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/08_ARACLAR_ARAC_SABLONLARI_VE_SAYAC.md dosyasındaki Faz 08 işlemlerini uygula.

Araç kartları, araç şablonları, uyumlu malzemeler, kilometre/saat sayaçları ve sayaç geçmişini geliştir.

Araç sayacı geriye düşürülemesin. Bütün sayaç değişimleri loglansın. Durum ve test dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 09'a geçme.

FAZ 09 — Bakım, Muayene, Sigorta ve Uyarılar

Önce Faz 08'in başarıyla tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/09_BAKIM_MUAYENE_SIGORTA_VE_UYARI_DONGUSU.md dosyasındaki Faz 09 işlemlerini uygula.

Bakım periyotlarını km, saat ve gün bazında geliştir. Bakımda kullanılan malzemeleri tek transaction ile stoktan düş.

Uyarı eşikleri:

- %85 altı: normal

- %85–%95: yaklaşıyor

- %95–%100: kritik

- %100 ve üzeri: gecikti

Yeni bakım girildiğinde yeni hedef hesaplansın ve uyarı otomatik temizlensin. Testleri çalıştır, durum dosyalarını güncelle ve dur. Faz 10'a geçme.

FAZ 10 — Yakıt ve Günlük Faaliyet

Önce Faz 09 sonuçlarını ve bakım döngüsü testlerini doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/10_YAKIT_SARFIYATI_VE_GUNLUK_FAALIYET.md dosyasındaki Faz 10 işlemlerini uygula.

Yakıt girişi, araçlara dağıtım, maliyet, araç sayacı ve günlük faaliyet entegrasyonunu geliştir.

Günlük faaliyet üzerinden oluşturulan bakım kaydı ikinci bir bakım kaydı üretmesin. Tek veri iki ekranda görüntülensin.

Durum ve test dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 11'e geçme.

FAZ 11 — Malzeme Talep ve Onay

Önce Faz 10'un tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/11_MALZEME_TALEP_ONAY_VE_PDF.md dosyasındaki Faz 11 işlemlerini uygula.

Malzeme talep, onay, ret, durum geçmişi ve PDF çıktısını geliştir.

Talep onaylandığında stok otomatik düşmesin. Stok yalnızca gerçek teslim veya depo çıkış işlemiyle azalsın.

Yetki ve tenant testlerini çalıştır. Durum dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 12'ye geçme.

FAZ 12 — Ana Ekran, Raporlar ve Import/Export

Önce Faz 11 sonuçlarını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/12_ANA_EKRAN_UYARILAR_RAPORLAR_VE_IMPORT_EXPORT.md dosyasındaki Faz 12 işlemlerini uygula.

Ana ekran kartları, uyarı köprüleri, firma/şube filtreli raporlar, Excel export ve kontrollü import işlemlerini geliştir.

Import işleminde:

- örnek dosya,

- ön kontrol,

- satır bazlı hata,

- kesin onaydan önce dry-run

bulunsun.

Durum ve test dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 13'e geçme.

FAZ 13 — Dosya, Fotoğraf, Audit, Çöp Kutusu ve Yedek

Önce Faz 12'nin tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/13_DOSYA_FOTOGRAF_AUDIT_COP_KUTUSU_VE_YEDEK.md dosyasındaki Faz 13 işlemlerini uygula.

Dosya ve fotoğraf yüklemelerinde boyut, MIME türü, magic-byte, güvenli dosya adı ve yetki kontrollerini uygula.

Fotoğrafları doğrudan büyük base64 alanlarıyla operasyonel tablolara doldurma. file_records benzeri ayrık dosya kayıt yapısı kullan.

Audit, çöp kutusu, geri yükleme, yedekleme ve geri dönüş testlerini tamamla. Durum dosyalarını güncelle ve dur. Faz 14'e geçme.

FAZ 14 — Offline Senkronizasyon ve Cihaz Kaydı

Önce Faz 13 sonuçlarını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/14_OFFLINE_SENKRONIZASYON_CIHAZ_KAYDI_VE_CAKISMALAR.md dosyasındaki Faz 14 işlemlerini uygula.

Offline çalışma, local SQLite, outbox, cihaz kaydı, push/pull, cursor, idempotency ve çakışma yönetimini geliştir.

Stok, sayaç, yakıt, bakım ve onay işlemlerinde basit LWW kullanma. Bu işlemlerde operasyon kimliği ve sunucu doğrulaması zorunlu olsun.

Bağlantı kesilmesi, tekrar gönderim ve aynı işlemin iki kez ulaşması testlerini çalıştır. Durum dosyalarını güncelle ve dur. Faz 15'e geçme.

FAZ 15 — Setup, Güncelleme ve COMODO

Önce Faz 14'ün tamamlandığını doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/15_SETUP_GUNCELLEME_VE_COMODO_GUVENLI_CALISTIRMA.md dosyasındaki Faz 15 işlemlerini uygula.

Setup, sürüm kontrolü, paket indirme, checksum, güncelleme yüzdesi, hata kaydı ve başarısız güncellemede eski sürüme dönüş işlemlerini geliştir.

Geliştirme bilgisayarında:

- imzasız proje EXE'sini çalıştırma,

- BAT çalıştırma,

- yalnızca dotnet hostunu kullan,

- gerçek DB yolunu kontrol et,

- uygulamayı kapatıp açtıktan sonra verinin aynı DB'de kaldığını doğrula.

Durum ve test dosyalarını güncelle, doğrula ve dur. Faz 16'ya geçme.

FAZ 16 — Güvenlik Sertleştirme

Önce Faz 15 sonuçlarını ve COMODO testlerini doğrula.

Başarılıysa yalnızca prompts/16_GUVENLIK_SERTLESTIRME_VE_OPERASYON_HAZIRLIGI.md dosyasındaki Faz 16 işlemlerini uygula.

Güvenlik başlıkları, web login rate-limit, sync rate-limit, secret yönetimi, CSRF, token rotasyonu, audit kapsamı, dependency taraması, PII'siz loglama ve üretim kontrollerini tamamla.

Sırları koda yazma. Güvenlik kontrollerini fail-closed uygula. Testleri çalıştır, durum dosyalarını güncelle ve dur. Faz 17'ye geçme.

FAZ 17 — Uçtan Uca Doğrulama ve Yayın Adayı

Önce Faz 00–16 arasındaki bütün durum, karar, sorun ve test kanıtlarını incele.

Yalnızca prompts/17_UCTAN_UCA_DOGRULAMA_DOKUMANTASYON_VE_YAYIN_ADAYI.md dosyasındaki Faz 17 işlemlerini uygula.

Aşağıdakileri tamamla:

- Web ve Avalonia masaüstü fonksiyonel eşitlik kontrolü

- Tüm modüllerin uçtan uca testleri

- Tenant ve yetki izolasyonu

- Stok ve transaction bütünlüğü

- Bakım, sayaç ve uyarı döngüsü

- Offline senkronizasyon ve tekrar gönderim

- Setup, güncelleme ve geri dönüş

- COMODO gerçek DB kalıcılık testi

- Yedekleme ve geri yükleme

- Güvenlik kontrolleri

- Kullanıcı ve teknik dokümantasyon

- Açık sorunlar ve yayın engelleri

Test edilmemiş bir işlemi tamamlandı olarak işaretleme. Başarısız veya çalıştırılamayan testleri açıkça yaz.

PROJECT_STATE.md, DECISIONS.md, TEST_EVIDENCE.md, KNOWN_ISSUES.md ve REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md dosyalarını son kez güncelle.

Dosyaları yeniden okuyarak kayıtların başarılı olduğunu doğrula. Yayına hazır olup olmadığını kanıtlarıyla bildir ve dur.

BİR FAZ YARIDA KALIRSA KULLANILACAK PROMPT

Son çalıştırılan faz yarıda kaldı veya işlem kesildi.

CLAUDE.md, docs/PROJECT_STATE.md, docs/TEST_EVIDENCE.md, docs/KNOWN_ISSUES.md ve son çalıştırılan fazın prompt dosyasını oku.

Yalnızca yarım kalan faza kaldığın yerden devam et:

- Daha önce tamamlanmış işlemleri gereksiz yere yeniden yazma.

- Dosya yazma başarısız olduysa yazma yetkisini ve dosya kilidini kontrol ederek tekrar dene.

- Yazılan dosyaları yeniden okuyarak kaydı doğrula.

- EXE veya BAT çalıştırma; yalnızca dotnet hostunu kullan.

- Testleri ve durum dosyalarını tamamla.

- Bu faz bitince dur ve sonraki faza geçme.