DepoWise

Arayüz Modernizasyonu

Claude Code ile aşama aşama uygulanacak, güvenli ve doğrulanabilir prompt dosyası

| Proje klasörü | D:\DepoWise |
| --- | --- |
| Tasarım paketi | D:\DepoWise\Tasarım Paketi |
| Hedef teknoloji | Avalonia UI tercihi korunacak; gerçek proje yapısı Faz 0’da doğrulanacak |
| Belge tarihi | 27 Haziran 2026 |

Temel hedef Mevcut fonksiyonları ve iş kurallarını bozmadan; navigasyonu, kartları, uyarıları, ikonları, boş durumları ve ortak kontrolleri referans görseldeki yoğunluk ve modern görsel dile yaklaştırmak. Ürün adı yalnızca DepoWise olarak kalacaktır.

Bu belge konuşma geçmişine ihtiyaç duymadan kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.

# 1. Kullanım Talimatı

Önce D:\DepoWise\Tasarım Paketi\Referanslar klasörünü oluşturun.

Bu belgeye eklenen iki görseli aynı klasöre DepoWise-Mevcut.png ve DepoWise-Hedef.png adlarıyla kaydedin.

Terminali D:\DepoWise klasöründe açın ve Claude Code’u başlatın.

Önce “Ana Talimat Promptu”nu verin. Ardından fazları sırayla ve tek tek gönderin.

Bir fazın build/test sonucu temiz değilse sonraki faza geçmeyin. İlgili “Hata Düzeltme Promptu”nu kullanın.

Claude’un her faz sonunda değiştirdiği dosyaları, çalıştırdığı komutları ve test sonuçlarını raporlamasını bekleyin.

Aynı Claude oturumu kapanırsa “Oturumu Devam Ettirme Promptu” ile kaldığınız yerden devam edin.

Kritik teknoloji kuralı Avalonia UI tercihi korunmalıdır. Proje Avalonia ise wpfui-main.zip doğrudan projeye referans verilmeyecek; yalnızca tasarım dili ve örnekleri incelenecektir. Wpf.Ui ancak proje gerçekten WPF ise kullanılabilir. Claude, Faz 0’da .csproj ve başlangıç projesini inceleyerek kararı kanıtlarıyla yazmalıdır.

# 2. Referans Görseller ve Tasarım Farkı

| Mevcut DepoWise arayüzü | Hedeflenen görsel dil |
| --- | --- |

Öne çıkan iyileştirme alanları

Emoji tabanlı, farklı görünümlü ikonlar yerine tek aileden tutarlı Lucide vektör ikonları.

Tek parça geniş sol menü yerine kompakt ikon rayı + açıklamalı navigasyon paneli.

Düz ve tamamı mavi kartlar yerine katmanlı koyu yüzeyler; yalnızca önemli kartta vurgu rengi.

Büyük boş alanlar yerine dengeli grid, daha kontrollü boşluklar ve içerik yoğunluğu.

Kritik uyarılar için kırmızı/turuncu/sarı semantik satırlar; uyarı yoksa kompakt boş durum.

Üst çubukta sayfa bağlamı, senkronizasyon durumu ve kullanıcı menüsü.

Form, tablo, buton, kart, rozet ve diyaloglarda ortak tasarım sistemi.

# 3. Belge İçeriği

| Bölüm | Sıra |
| --- | --- |
| Ana Talimat Promptu | 1 |
| Faz 0 — Salt Okunur Teknik ve Tasarım Denetimi | 2 |
| Faz 1 — Güvenli Çalışma Alanı ve Başlangıç Kanıtı | 3 |
| Faz 2 — Tasarım Sistemi ve Tema Temelleri | 4 |
| Faz 3 — Uygulama Kabuğu, Üst Bar ve Navigasyon | 5 |
| Faz 4 — Genel Özet Ekranının Modernizasyonu | 6 |
| Faz 5 — Lucide İkon Sisteminin Kurulması | 7 |
| Faz 6 — Ortak Kontrol ve Bileşen Kütüphanesi | 8 |
| Faz 7A — Malzeme Ekranlarının Dönüşümü | 9 |
| Faz 7B — Araç, Bakım ve Yakıt Ekranlarının Dönüşümü | 10 |
| Faz 7C — Talepler, Raporlar ve Ayarlar | 11 |
| Faz 8 — LiveCharts2 Entegrasyonu | 12 |
| Faz 9 — DPI, Erişilebilirlik ve Performans | 13 |
| Faz 10 — Son Test, Görsel Karşılaştırma ve Teslim | 14 |
| Yardımcı Promptlar — Devam Ettirme ve Hata Düzeltme | 15 |

Değişmez kurallar ALPDEP, ALPDEPO veya ALPDEP-CLOUD marka adları hiçbir ekranda, kaynakta, başlıkta ya da örnek veride geri getirilmeyecek. İş mantığı, veri tabanı, API, senkronizasyon ve mevcut ViewModel komutları yalnızca tasarım gereği zorunluysa ve kontrollü biçimde değiştirilecek.

# 4. Ana Talimat Promptu

Bu promptu Claude Code oturumunda yalnızca bir kez, ilk adım olarak gönderin.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Sen DepoWise masaüstü uygulamasında kıdemli .NET masaüstü mimarı, UI/UX geliştiricisi ve kod inceleme sorumlusu olarak çalışacaksın. PROJE VE DOSYA YOLLARI - Proje kökü: D:\DepoWise - Tasarım paketi: D:\DepoWise\Tasarım Paketi - Referanslar: - D:\DepoWise\Tasarım Paketi\Referanslar\DepoWise-Mevcut.png - D:\DepoWise\Tasarım Paketi\Referanslar\DepoWise-Hedef.png - Paketler: - LiveCharts2-master.zip veya iveCharts2-master.zip - lucide-main.zip - wpfui-main.zip ANA HEDEF Mevcut DepoWise işlevlerini, iş kurallarını, veri erişimini, senkronizasyon davranışını ve navigasyon komutlarını bozmadan arayüzü referans görseldeki modern koyu tasarım diline yaklaştır. Ürün adı her yerde “DepoWise” kalacak. ALPDEP, ALPDEPO ve ALPDEP-CLOUD ifadelerini arayüze veya koda geri getirme. TEKNOLOJİ KURALI 1. Önce solution ve .csproj dosyalarını inceleyerek gerçek UI framework’ünü kanıtla. 2. Hedef tercih Avalonia UI’dır. Proje Avalonia ise Wpf.Ui kütüphanesini veya WPF’e özel assembly/projeleri bağlama. wpfui-main.zip yalnızca görsel yaklaşım ve örnek incelemesi için kullanılabilir. 3. Proje gerçekten WPF ise Wpf.Ui entegrasyonunu ayrıca uyumluluk, lisans ve mevcut mimari açısından değerlendir. 4. LiveCharts2 için framework’e uygun paketi seç. Avalonia’da Avalonia uyumlu sürüm; WPF’te WPF uyumlu sürüm kullanılmalı. 5. lucide-main.zip içinden tüm depoyu kopyalama. Yalnızca kullanılan ikonları, uygun lisans bilgisini koruyarak merkezi bir ikon sistemiyle entegre et. 6. ZIP kaynaklarını doğrudan üretim koduna yığma. Önce içeriği, lisansı ve framework uyumluluğunu analiz et. Mümkünse minimum bağımlılık ve resmi paket yaklaşımını tercih et; internet/paket erişimi yoksa kontrollü yerel çözüm üret. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ - Her seferinde yalnızca bana verdiğim fazı uygula. Sonraki faza kendiliğinden geçme. - Değişiklik öncesi ilgili dosyaları oku; toplu ve körlemesine düzenleme yapma. - Kullanıcının mevcut değişikliklerini silme, resetleme veya üzerine yazma. - Büyük yeniden yazım yapma; küçük, doğrulanabilir ve geri alınabilir adımlar kullan. - İş mantığını UI koduna taşıma. MVVM ayrımını koru. - Sahte üretim verisi ekleme. Boş veri durumlarını gerçek empty-state tasarımıyla göster. - Emoji ikon kullanma. Tutarlı Lucide vektör ikonlarını kullan. - Sabit renkleri ekranlara dağınık biçimde yazma; tema kaynaklarında merkezileştir. - UI thread üzerinde ağır işlem veya senkron bekleme oluşturma. - Mevcut testleri silme, gevşetme veya sadece geçsin diye atlama. - Yeni derleme hatası, yeni kritik uyarı veya sessiz hata bırakma. - Türkçe metinleri bozma; karakterleri, kesme işaretlerini ve tarih biçimlerini kontrol et. - Erişilebilirlik, klavye kullanımı, odak göstergesi ve yüksek DPI davranışını gözet. - Her faz sonunda D:\DepoWise\docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md dosyasını güncelle. HER FAZ SONUNDA ZORUNLU RAPOR 1. Yapılan değişikliklerin özeti 2. Değiştirilen/eklenen dosyalar 3. Çalıştırılan komutlar 4. Build ve test sonuçları 5. Oluşturulan ekran görüntülerinin yolları 6. Bilinen sorunlar veya sonraki faza bırakılan işler 7. “Bu faz tamamlandı; sonraki faza geçmedim.” cümlesi Şimdi yalnızca bu ana kuralları kabul et, proje üzerinde değişiklik yapma ve benden Faz 0 promptunu bekle.

Beklenen cevap Claude bu aşamada dosya değiştirmemeli; kuralları özetleyip Faz 0’ı beklediğini söylemelidir.

FAZ 0

# Salt Okunur Teknik ve Tasarım Denetimi

Kod değiştirmeden framework, mimari, paket uyumluluğu ve hedef tasarım planı çıkarılır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Ana talimatları uygula. Bu fazda üretim kodunu değiştirme; salt okunur inceleme ve belge üretimi yap. 1. D:\DepoWise altındaki solution, tüm .csproj dosyaları, startup projesi, App/Program giriş noktası, Views, ViewModels, Styles/Themes, navigasyon, DI ve test projelerini incele. 2. Gerçek UI framework’ünü kesinleştir: - Avalonia mı, WPF mi, başka bir teknoloji mi? - Bunu .csproj paketleri, XAML/AXAML dosyaları ve başlangıç kodundan kanıtla. 3. Mevcut ekranın hangi view ve viewmodel dosyalarıyla oluştuğunu bul. 4. Mevcut navigasyon yapısını, komutları, veri bağlamlarını ve tema kaynaklarını haritala. 5. D:\DepoWise\Tasarım Paketi içindeki ZIP dosyalarını geçici bir inceleme alanında aç veya içerik listesini oku. Proje klasörüne tüm repo içeriklerini kopyalama. 6. Her paket için şu değerlendirmeyi yaz: - Framework uyumluluğu - Kullanılacak bölüm - Kullanılmayacak bölüm - Lisans dosyası - En güvenli entegrasyon yöntemi 7. Referans iki görseli analiz et. Aşağıdaki farkları ölçülebilir tasarım kurallarına çevir: - Sol ikon rayı ve açıklamalı menü genişliği - Üst bar yüksekliği - İçerik boşlukları - Kart ölçüsü, köşe yarıçapı ve vurgu yöntemi - Yazı hiyerarşisi - Uyarı renkleri - Seçili menü ve hover durumları - Empty-state davranışı 8. Mevcut işlevleri riske atan alanları belirt. UI değişikliği sırasında korunması gereken binding, command, event ve servisleri listele. 9. Baseline build ve mevcut testleri çalıştır. Hata varsa bu fazda düzeltme yapma; mevcut durum olarak kaydet. 10. Şu belgeleri oluştur: - docs\UI_MODERNIZATION_AUDIT.md - docs\UI_DESIGN_SPEC.md - docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md 11. UI_DESIGN_SPEC.md içinde açık bir karar tablosu oluştur: - Proje Avalonia ise: Wpf.Ui doğrudan kullanılmaz; Avalonia native tema/stil uygulanır. - Proje WPF ise: Wpf.Ui kullanımı ancak uyumluluk ve maliyet uygunsa seçilir. - LiveCharts2 yalnızca anlamlı rapor/veri görselleştirmelerinde kullanılır. - Lucide ikonları merkezi ve minimum set olarak kullanılır. Bu fazda view, viewmodel, resource dictionary, paket referansı veya iş mantığı değiştirme. Raporu ver ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Framework kararı kanıtlarla yazılmış olmalı.

ZIP dosyaları projeye topluca kopyalanmamış olmalı.

Baseline build/test sonucu kayda alınmış olmalı.

Üç dokümantasyon dosyası oluşmuş olmalı.

Üretim kodunda değişiklik yapılmamış olmalı.

FAZ 1

# Güvenli Çalışma Alanı ve Başlangıç Kanıtı

Mevcut değişiklikler korunur, geri dönüş noktası ve görsel başlangıç kaydı oluşturulur.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0 belgelerini ve ana talimatları oku. Yalnızca güvenli çalışma alanı ve baseline kanıtı oluştur. 1. Git durumunu kontrol et. 2. Kullanıcıya ait mevcut değişiklikleri silme, stash etme, resetleme veya otomatik commit etme. 3. Repo temizse ui/modern-depowise adlı çalışma dalını oluştur. Repo temiz değilse dal açmanın riskini raporla ve mevcut değişiklikleri koruyarak ilerle. 4. Mevcut solution build’ini ve testlerini tekrar çalıştır; Faz 0 sonucu ile tutarlı olduğunu doğrula. 5. Uygulamayı mevcut haliyle çalıştır. Genel Özet ekranının baseline ekran görüntüsünü mümkünse otomatik veya manuel kanıt yöntemiyle şu klasöre kaydet: docs\ui-evidence\baseline\ 6. Ekran görüntüsü oluşturulamıyorsa nedenini yaz ve kullanıcıdan ekran görüntüsü istemeden mevcut referans dosyasını baseline kanıtı olarak kaydetme yöntemini öner. 7. docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md içine: - Branch bilgisi - Git durumu - Baseline build/test - Baseline ekran ölçüsü - Kullanılan Windows ölçek oranı - Başlangıç riskleri bilgilerini ekle. 8. Bu fazda görsel tasarım veya iş mantığı değiştirme. Sonuçları raporla ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Kullanıcının mevcut değişiklikleri korunmuş olmalı.

Geri dönüş noktası veya risk notu açıkça bulunmalı.

Baseline build/test ve mümkünse ekran görüntüsü kaydedilmiş olmalı.

UI kodu değiştirilmemiş olmalı.

FAZ 2

# Tasarım Sistemi ve Tema Temelleri

Renk, tipografi, boşluk, köşe, gölge ve durum kaynakları merkezileştirilir.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–1 belgelerini oku. Bu fazda yalnızca tasarım sistemi ve tema altyapısını oluştur; ekran yerleşimlerini henüz kapsamlı biçimde değiştirme. 1. Framework’e uygun merkezi tema yapısını kur: - Avalonia ise App.axaml ve ayrı Styles/Themes kaynakları. - WPF ise ResourceDictionary tabanlı tema yapısı. 2. Aşağıdaki semantik tokenları merkezi kaynaklar olarak tanımla. İsimler framework ve mevcut naming standardına göre düzenlenebilir: - AppBackground - SidebarBackground - TopBarBackground - Surface - SurfaceElevated - SurfaceHover - BorderSubtle - Accent - AccentHover - TextPrimary - TextSecondary - TextMuted - Success - Warning - Danger - Info 3. Referans görseli temel alan yaklaşık koyu paleti oluştur: - Arka plan: #12161E civarı - Sol/üst alan: #1B212C civarı - Kart yüzeyi: #282F3A civarı - Yükseltilmiş yüzey: #303743 civarı - Vurgu mavisi: #2F6FD5 civarı - Ana metin: #F5F7FA - İkincil metin: #AEB7C4 - İnce kenar: #394250 - Başarı: #2CBF6D - Uyarı: #D8A617 - Hata: #E24A3B 4. Renkleri doğrudan view’lara dağıtma; DynamicResource/tema kaynağı yaklaşımı kullan. 5. Boşluk sistemi oluştur: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32. 6. Köşe yarıçapı ölçeği oluştur: 4, 6, 8, 12. 7. Tipografi hiyerarşisi oluştur: - Sayfa başlığı - Bölüm başlığı - Kart etiketi - Büyük metrik - Normal metin - Yardımcı metin 8. Harici font dosyası ekleme. Sistem fontu ve güvenli fallback kullan; öncelik Segoe UI/Aptos benzeri okunabilir sistem fontu olsun. 9. Ortak shadow/elevation yaklaşımı oluştur; performansı bozacak ağır blur kullanma. 10. Mevcut kontrolleri bozmadan temel Button, TextBlock/Label, Border/Card ve Divider stillerini ekle. 11. Basit bir tema önizleme view’ı yalnızca mevcut geliştirme yapısı buna uygunsa oluştur; üretim navigasyonuna sahte ekran ekleme. 12. Build ve test çalıştır. Yeni uyarı varsa kaydet ve düzelt. 13. Değişiklikleri UI_DESIGN_SPEC.md ve UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md içinde belgele. Bu fazda uygulama kabuğunu, navigasyonu veya dashboard düzenini tamamlamaya çalışma. Raporu ver ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Renk ve ölçüler merkezi kaynaklarda olmalı.

View dosyalarına dağınık yeni hex renkler eklenmemiş olmalı.

Tema altyapısı build almalı ve mevcut ekranları bozmamalı.

WPF/Avalonia ayrımı doğru uygulanmış olmalı.

FAZ 3

# Uygulama Kabuğu, Üst Bar ve Navigasyon

Referanstaki kompakt ikon rayı, menü paneli ve üst bilgi çubuğu uygulanır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–2 belgelerini oku. Bu fazda uygulama kabuğunu modernleştir; içerik ekranlarının işlevlerini değiştirme. HEDEF YERLEŞİM - Sol en dışta yaklaşık 48–56 px ikon rayı. - Yanında yaklaşık 190–220 px açıklamalı navigasyon paneli. - Üstte yaklaşık 56–64 px top bar. - İçerik alanında 20–24 px dış boşluk. - Standart pencere boyutunda dengeli, referans görsele yakın yoğunluk. - Pencere küçüldüğünde menü paneli kontrollü biçimde daralabilsin; içerik kaybolmasın. UYGULAMA ADIMLARI 1. Mevcut Shell/MainWindow yapısını ve navigasyon binding’lerini koru. 2. Ürün markasını yalnızca “DepoWise” olarak göster. ALPDEP türevlerini kullanma. 3. İkon rayına ana modül ikonlarını yerleştir; bu fazda geçici olarak mevcut ikon abstraction kullanılabilir, Faz 5’te Lucide ile tamamlanacak. 4. Açıklamalı menüde: - Seçili modülde mavi vurgu - Alt menüde daha koyu seçili satır - Hover ve pressed durumları - Aç/kapa chevron - Klavye odağı uygula. 5. Üst bara: - Sayfa/modül başlığı - İsteğe bağlı kısa bağlam metni - Mevcut Eşitle komutu ve durumu - Kullanıcı adı/avatar alanı yerleştir. 6. Mevcut “Eşitle” komutunu yeniden yazma; var olan command/binding’i yeni butona bağla. 7. Üst bar ve yan menüde sabit piksel taşmalarını önle. 8. Başlık çubuğu davranışını gereksiz yere özelleştirme. Mevcut pencere sürükleme/minimize/maximize işlevleri bozulmamalı. 9. Navigasyon değişiminde seçili durumun güncellendiğini doğrula. 10. Tüm ana menülerin açılıp kapanmasını ve mevcut ekranlara gidebildiğini test et. 11. 1366x768 ve 1920x1080 için ekran görüntüsü al: docs\ui-evidence\phase-03-shell\ 12. Build, test ve manuel smoke test yap. 13. İlerleme belgesini güncelle. Bu fazda dashboard kartlarını veya içerik ekranlarını kapsamlı biçimde tasarlama. Raporu ver ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Navigasyon komutları ve ekran geçişleri çalışmalı.

DepoWise markası korunmalı; eski marka görünmemeli.

İkon rayı + menü paneli + top bar referans düzenine yaklaşmalı.

1366x768 çözünürlükte kritik taşma olmamalı.

FAZ 4

# Genel Özet Ekranının Modernizasyonu

Metrik kartları, kritik uyarılar ve boş durumlar hedef görsel diline dönüştürülür.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–3 belgelerini oku. Yalnızca Genel Özet/Dashboard ekranını modernleştir. İş verilerini ve mevcut ViewModel mantığını koru. 1. Sayfa üstünde tekrar eden büyük başlığı azalt; top bar ile içerik başlığı arasında net hiyerarşi oluştur. 2. Metrik kartlarını ortak Card bileşeni/stiliyle yeniden düzenle: - Aynı yükseklik - 8–12 px köşe - İnce kenar ve hafif elevation - Kart etiketi küçük/ikincil - Değer büyük ve güçlü - Gerekirse küçük ikon 3. Tüm kartları parlak mavi yapma. Yalnızca en önemli/ilk kartta mavi vurgu kullan; diğerleri nötr koyu yüzey olsun. 4. Mevcut beş metriğin hiçbirini kaldırma: - Toplam Araç - Malzeme Çeşidi - Düşük Stok - Bekleyen Talep - Aktif Personel 5. Responsive kart düzeni kur: - Geniş ekranda beş kart tek satır mümkünse kullanılabilir. - Standart genişlikte 4+1 veya 3+2 dengeli wrap. - Dar genişlikte minimum kart genişliğini koruyarak alt satıra geçsin. 6. Kartlarda sahte değer veya hardcoded üretim verisi kullanma; mevcut binding’leri koru. 7. Kritik Uyarılar bölümünü yeniden tasarla: - Kritik: kırmızı - Yüksek: turuncu - Yaklaşan/uyarı: sarı - Bilgi/başarılı: yeşil veya nötr - Her satırda ikon, kısa başlık, detay ve gerekiyorsa oran/sayaç 8. Uyarı yoksa büyük boş gri kutu yerine kompakt empty-state göster: - Onay/check ikonu - “Aktif kritik uyarı yok.” metni - Gereksiz yükseklik kullanma 9. Uyarı satırlarına gerçek komut varsa tıklama/ayrıntı aksiyonunu koru; yoksa sahte etkileşim ekleme. 10. Margin/padding değerlerini tasarım tokenlarından kullan. 11. Emoji ikonları bu ekranda kaldır; Faz 5 tamamlanana kadar merkezi placeholder veya mevcut vector abstraction kullan. 12. Yükleme, hata ve boş veri durumlarını ekranda ayrı görsel durumlar olarak ele al; ViewModel’de zaten varsa bağla, yoksa iş mantığını bozmadan minimum durum modeli öner. 13. 1366x768, 1920x1080 ve mevcut pencere boyutunda ekran görüntüsü al: docs\ui-evidence\phase-04-dashboard\ 14. Build, test ve dashboard smoke test yap. 15. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Beş metrik korunmuş olmalı.

Kartların tamamı aynı parlak mavi olmamalı.

Uyarı yok durumu kompakt ve modern görünmeli.

Gerçek binding/command yapısı bozulmamalı.

Ekran görüntüleri üç hedef boyutta bulunmalı.

FAZ 5

# Lucide İkon Sisteminin Kurulması

Emoji ikonlar, merkezi ve tutarlı bir vektör ikon sistemiyle değiştirilir.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–4 belgelerini oku. Bu fazda yalnızca ikon altyapısını kur ve mevcut arayüz ikonlarını Lucide ailesiyle değiştir. 1. lucide-main.zip içeriğini ve lisansını tekrar doğrula. 2. Tüm lucide reposunu projeye kopyalama. 3. Kullanılacak minimum ikon listesini çıkar. En az şu anlamlara uygun ikonları değerlendir: - Home - Package / Boxes - Truck - Wrench - Fuel - ClipboardList - Chart / ChartNoAxesCombined - Settings - RefreshCw - ChevronDown / ChevronRight - User - TriangleAlert - CircleCheck - Search - Plus - Edit - Trash2 4. Framework’e uygun merkezi Icon kontrolü veya resource yaklaşımı oluştur: - Avalonia: Path/StreamGeometry/SVG tabanlı ve tema rengiyle boyanabilen çözüm. - WPF: Geometry/SVG veya uyumlu ikon kontrolü. 5. İkon rengi Foreground’dan miras alsın; her ekranda ayrı sabit renk yazma. 6. Boyut standardı oluştur: 14, 16, 18, 20, 24. 7. Menü, buton, kart ve uyarılardaki emoji/görsel tutarsızlıklarını kaldır. 8. İkon + metin hizasını, baseline’ı ve boşlukları düzelt. 9. Yalnız ikonlu butonlarda tooltip ve erişilebilir ad ekle. 10. Kullanılan Lucide lisans bildirimini THIRD_PARTY_NOTICES veya mevcut lisans belgesine ekle. 11. Kullanılmayan SVG/path dosyalarını projeye ekleme. 12. Build, test ve ana ekran smoke test yap. 13. İkonların koyu arka planda net olduğunu 100%, 125% ve 150% Windows ölçeğinde kontrol et. 14. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Emoji ikonlar kaldırılmış olmalı.

Tüm ikonlar tek aileden ve merkezi sistemden gelmeli.

Lucide reposu bütünüyle projeye kopyalanmamış olmalı.

Lisans bildirimi eklenmiş olmalı.

İkonlar tema rengini miras almalı.

FAZ 6

# Ortak Kontrol ve Bileşen Kütüphanesi

Ekran dönüşümlerinden önce tekrar kullanılabilir kontrol stilleri hazırlanır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–5 belgelerini oku. Bu fazda ortak UI bileşenlerini oluştur; modül ekranlarını topluca dönüştürme. Aşağıdaki ortak bileşen/stilleri framework ve mevcut mimariye uygun biçimde oluştur: 1. Primary, Secondary, Ghost, Danger ve Icon Button. 2. TextBox/SearchBox: - Normal, hover, focus, disabled, validation error. 3. ComboBox/DatePicker/Number input için ortak yüzey ve odak stilleri. 4. DataGrid/Table: - Başlık satırı - Satır hover/seçili - Alternating row gerekiyorsa çok hafif - Empty-state - Yatay/dikey scroll 5. Card/Panel ve SectionHeader. 6. StatusBadge/Chip: - Success, Warning, Danger, Info, Neutral. 7. Dialog/Confirmation tasarımı. 8. Loading indicator ve skeleton/placeholder yaklaşımı. 9. EmptyState ve ErrorState ortak bileşeni. 10. Toolbar: - Başlık - Arama - Filtre - Birincil “Yeni Ekle” aksiyonu 11. Form field: - Label - Zorunlu işareti - Yardım metni - Hata metni 12. Toast/notification mevcut altyapı varsa yalnızca stilini birleştir; yeni altyapı kurmak için iş mantığını değiştirme. 13. Bileşenleri MVVM uyumlu tut; code-behind içinde iş mantığı yazma. 14. Her bileşen için normal/hover/focus/disabled/error görsel durumunu doğrula. 15. Demo ekranı gerekiyorsa yalnız geliştirme amaçlı ve üretim navigasyonuna eklenmeden oluştur. 16. Build ve test çalıştır. 17. UI_DESIGN_SPEC.md içine bileşen kullanım kurallarını ekle. 18. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Kontroller ortak kaynaklardan kullanılabilir olmalı.

Focus ve validation durumları görünür olmalı.

Modül ekranlarına özel kopyala-yapıştır stiller oluşturulmamalı.

Build/test temiz olmalı.

FAZ 7A

# Malzeme Ekranlarının Dönüşümü

Malzeme listesi, yeni kayıt ve kategori ekranları ortak tasarım sistemine taşınır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–6 belgelerini oku. Bu fazda yalnız Malzemeler modülünü modernleştir: - Malzeme Listesi - Yeni Kayıt - Kategoriler - Bu ekranlara ait dialog ve alt görünümler 1. Mevcut ViewModel, command, validation, servis ve veri binding’lerini önce haritala. 2. Liste ekranında: - Modern toolbar - Arama ve mevcut filtreler - Yeni kayıt butonu - Ortak DataGrid stili - Durum/stock badge’leri - Boş/yükleniyor/hata durumları uygula. 3. Kolonları okunabilir sırada tut; iş açısından kritik kolonları gizleme. 4. Çok uzun metinlerde ellipsis + tooltip kullan. 5. Düşük stok gibi durumları semantik badge ile göster; rengi tek başına anlam taşıyan tek gösterge yapma, metin/ikon da kullan. 6. Yeni Kayıt ekranında: - Alanları anlamlı gruplara ayır - Label, zorunlu işareti, yardım ve hata metni kullan - Kaydet/İptal butonlarını tutarlı konumlandır - Tab sırası ve Enter/Escape davranışını kontrol et 7. Kategori ekranında liste ve form düzenini ortak bileşenlere taşı. 8. Silme/güncelleme onaylarını mevcut komutlarla koru. 9. İş mantığını code-behind’a taşıma. 10. Kullanıcı verisi olmadan sahte veri ekleme. 11. 1366x768 ve 1920x1080 ekran görüntüleri al: docs\ui-evidence\phase-07a-materials\ 12. Build, unit test ve modül smoke test yap: - Liste açılıyor - Arama/filtre - Yeni kayıt validation - Kaydet/iptal - Kategori işlemleri 13. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Malzeme işlemlerinin işlevi korunmalı.

Liste/form/kategori aynı tasarım dilinde olmalı.

Validation ve tab sırası çalışmalı.

Sahte veri veya yeni iş kuralı eklenmemiş olmalı.

FAZ 7B

# Araç, Bakım ve Yakıt Ekranlarının Dönüşümü

Operasyon ekranları ortak tablo, kart, rozet ve durum bileşenleriyle yenilenir.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–7A belgelerini oku. Bu fazda yalnız aşağıdaki modülleri modernleştir: - Araçlar - Bakım Takibi - Yakıt 1. Her modülün View/ViewModel/command/service bağlarını incele ve koru. 2. Araç listesinde: - Modern toolbar ve arama/filtre - Ortak DataGrid - Araç durumu badge’i - Muayene/bakım yaklaşma durumu - Tutarlı satır aksiyonları 3. Araç detay/yeni araç ekranında bilgileri mantıksal bölümlere ayır; tek ve uzun form yığını oluşturma. 4. Bakım ekranında: - Gecikmiş işlemleri Danger - Yaklaşan işlemleri Warning - Tamamlanan işlemleri Success olarak metin + ikon + badge ile göster. 5. Bakım kayıtlarında tarih ve kilometre alanlarının formatını mevcut iş kuralına göre koru. 6. Yakıt ekranında: - Liste ve form tasarımını ortak bileşenlere taşı - Tutar, litre, kilometre gibi sayısal alanlarda hizalama ve formatı düzelt - Hesaplama varsa mevcut kodu koru 7. Kritik uyarı satırından ilgili araç/bakım ekranına giden mevcut command varsa çalışmaya devam ettiğini doğrula. 8. Silme, düzenleme, ekleme ve validation akışlarını smoke test et. 9. UI thread’i bloklayan yeni işlem ekleme. 10. 1366x768 ve 1920x1080 ekran görüntülerini al: docs\ui-evidence\phase-07b-operations\ 11. Build, test ve smoke test yap. 12. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Araç, bakım ve yakıt işlemleri bozulmamalı.

Durumlar semantik ve metin destekli gösterilmeli.

Sayısal/tarih formatları korunmalı.

Dashboard uyarısından detay geçişi varsa çalışmalı.

FAZ 7C

# Talepler, Raporlar ve Ayarlar

Kalan ana modüller aynı tasarım sistemine taşınır ve rapor alanı grafik için hazırlanır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–7B belgelerini oku. Bu fazda yalnız aşağıdaki modülleri modernleştir: - Talepler - Raporlar - Tanımlar / Ayarlar - İlgili dialog ve alt görünümler 1. Talepler ekranında: - Durum badge’leri - Öncelik göstergesi - Arama/filtre - Liste ve detay ayrımı - Boş/yükleniyor/hata durumları uygula. 2. Taleplerin mevcut oluşturma, güncelleme, onay/red veya kapatma komutlarını değiştirme. 3. Raporlar ekranında önce mevcut gerçek rapor verilerini ve kullanıcı akışını incele. 4. Rapor filtrelerini ortak form bileşenleriyle düzenle. 5. Rapor alanını LiveCharts2 entegrasyonuna hazır bir container yapısına taşı; bu fazda grafik paketini ekleme veya sahte grafik gösterme. 6. Raporlarda tablo varsa ortak DataGrid stilini uygula. 7. Ayarlar ekranında: - Kategorilere ayrılmış navigation veya section yapısı - Açıklayıcı alt metin - Kaydet/uygula/geri al davranışlarının netliği - Hassas ayarlarda onay uygula. 8. Ayarların mevcut kalıcılık mekanizmasını değiştirme. 9. Ürün adı, pencere başlığı ve hakkında alanlarında yalnız DepoWise kullanıldığını kontrol et. 10. Tüm modüllerde scroll, tab sırası, validation ve hata mesajlarını test et. 11. Ekran görüntülerini al: docs\ui-evidence\phase-07c-requests-reports-settings\ 12. Build, test ve modül smoke test yap. 13. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Taleplerin mevcut yaşam döngüsü korunmalı.

Rapor ekranı grafik entegrasyonuna hazır olmalı fakat sahte grafik içermemeli.

Ayarların kalıcılığı bozulmamalı.

Eski marka adı bulunmamalı.

FAZ 8

# LiveCharts2 Entegrasyonu

Yalnız anlamlı rapor verileri için framework uyumlu, temalı ve performanslı grafikler eklenir.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–7C belgelerini oku. Bu fazda LiveCharts2 entegrasyonunu yalnız gerçek rapor ihtiyacı varsa uygula. 1. Faz 0’daki framework kararını esas al: - Avalonia ise LiveCharts2’nin Avalonia uyumlu paket/projesi. - WPF ise WPF uyumlu paket/projesi. 2. LiveCharts2-master.zip veya iveCharts2-master.zip içeriğini lisans ve sürüm açısından kontrol et. 3. Mümkünse tüm kaynak repoyu solution’a dahil etme. Minimum ve sürdürülebilir paket referansını seç. 4. İnternet/paket erişimi yoksa yerel kaynak kullanımının bakım maliyetini raporla; yalnız gerekli projeyi kontrollü referansla. 5. Mevcut gerçek raporlar içinden en anlamlı 1–3 grafik belirle. Örnek adaylar: - Aylık yakıt tüketimi - Bakım maliyeti trendi - Stok durum dağılımı - Talep durum dağılımı Bu adaylardan yalnız mevcut verisi ve iş karşılığı olanları kullan. 6. Sahte üretim verisi, rastgele örnek seri veya demo veri ekleme. 7. Grafik temasını merkezi kaynaklara bağla: - Koyu arka plan - Okunabilir eksen ve legend - Sınırlı ve tutarlı seri renkleri - Hover tooltip 8. Renk dışında etiket, ikon veya desenle de anlamı destekle. 9. Büyük veri setlerinde: - Gereksiz animasyonu azalt - Veri noktası sayısını kontrol et - UI thread’i bloklama - View kapandığında event/subscription temizliği 10. Filtre değişiminde grafiklerin doğru güncellendiğini test et. 11. Grafik yüklenemediğinde empty/error state göster. 12. Lisans bilgisini THIRD_PARTY_NOTICES dosyasına ekle. 13. Ekran görüntüsü ve kısa performans notu oluştur: docs\ui-evidence\phase-08-charts\ 14. Build, test ve rapor smoke test yap. 15. Eğer projede anlamlı grafik verisi yoksa paket ekleme; bunu gerekçesiyle belgeleyip bu fazı “entegrasyon ertelendi” olarak tamamla. 16. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Framework’e yanlış LiveCharts2 paketi eklenmemiş olmalı.

Sahte grafik verisi olmamalı.

Grafikler koyu temayla uyumlu ve okunabilir olmalı.

Anlamlı ihtiyaç yoksa gereksiz bağımlılık eklenmemiş olmalı.

FAZ 9

# DPI, Erişilebilirlik ve Performans

Farklı çözünürlükler, ölçekler, klavye kullanımı ve UI performansı sistematik olarak doğrulanır.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–8 belgelerini oku. Yeni özellik ekleme; mevcut modern arayüzü dayanıklılık açısından iyileştir. 1. Aşağıdaki ekran/ölçek kombinasyonlarını test et: - 1366x768 / %100 - 1920x1080 / %100 - 1920x1080 / %125 - 1920x1080 / %150 - Mümkünse 2560x1440 / %150 2. Kontrol et: - Metin kesilmesi - Buton taşması - Menü kayması - Kartların aşırı daralması - Dialogların ekran dışında kalması - DataGrid scroll davranışı 3. Klavye testi: - Tab sırası - Shift+Tab - Enter - Escape - Menü ve dialog odağı 4. Yalnız ikonlu butonlara tooltip ve erişilebilir ad ekle. 5. Focus göstergesini koyu temada belirgin yap. 6. Durum bilgisini yalnız renkle anlatma; metin ve/veya ikonla destekle. 7. Kontrastı pratik olarak kontrol et; düşük kontrastlı gri metinleri düzelt. 8. Türkçe karakterleri ve uzun etiketleri kontrol et. 9. Ekran açılışında ağır görsel ağacı, gereksiz nested panel ve tekrar eden converter varsa ölçülü biçimde sadeleştir. 10. UI thread üzerinde dosya, ağ veya veri tabanı beklemesi oluşmadığını kontrol et. 11. Event/subscription kaynaklı memory leak risklerini incele. 12. Grafik animasyonu veya büyük liste performansı sorunluysa optimize et. 13. Yeni özellik eklemeden yalnız tespit edilen sorunları düzelt. 14. Sonuçları docs\UI_ACCESSIBILITY_DPI_REPORT.md dosyasına yaz. 15. Build, tüm testler ve ana kullanıcı akışları smoke testini çalıştır. 16. İlerleme belgesini güncelle ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Ana çözünürlük/ölçeklerde kritik taşma olmamalı.

Klavye odağı ve tab sırası kullanılabilir olmalı.

Durumlar yalnız renkle anlatılmamalı.

Performans iyileştirmeleri iş mantığını değiştirmemeli.

FAZ 10

# Son Test, Görsel Karşılaştırma ve Teslim

Tüm proje derlenir, test edilir, referansla karşılaştırılır ve belgeli biçimde teslim edilir.

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Faz 0–9 belgelerini ve tüm ilerleme kayıtlarını oku. Yeni kapsam ekleme; tamamlanan arayüzü doğrula ve teslim paketini hazırla. 1. Git diff’i baştan sona incele. Şunları ara: - Yanlışlıkla silinen iş mantığı - Boş bırakılmış event/command - Hardcoded renk ve ölçü dağınıklığı - Emoji veya eski ikonlar - ALPDEP/ALPDEPO/ALPDEP-CLOUD metinleri - Kullanılmayan paket/dosya - Debug/demo verisi - TODO/FIXME bırakılan kritik iş 2. Solution için temiz restore/build yap. 3. Tüm unit/integration/UI testlerini çalıştır. 4. Test yoksa kritik kullanıcı akışlarını ayrıntılı smoke test listesiyle doğrula: - Uygulama açılışı - Navigasyon - Eşitle komutu - Dashboard metrikleri - Uyarı detay geçişi - Malzeme liste/ekle/düzenle - Araç liste/ekle/düzenle - Bakım - Yakıt - Talepler - Rapor filtreleri/grafikleri - Ayarlar kaydetme 5. Aşağıdaki boyutlarda final ekran görüntüleri al: - 1366x768 - 1920x1080 - %125 veya %150 ölçek Klasör: docs\ui-evidence\final\ 6. Final görüntülerini DepoWise-Hedef.png ile karşılaştır. Piksel kopyası yapmaya çalışma; aşağıdaki tasarım ilkelerinin karşılandığını değerlendiren tablo oluştur: - Kompakt kabuk - Katmanlı koyu yüzey - Tutarlı ikonlar - Dengeli kartlar - Semantik uyarılar - Okunabilir tipografi - Modern listeler ve formlar 7. Aşağıdaki belgeleri oluştur/güncelle: - docs\UI_MODERNIZATION_FINAL_REPORT.md - docs\UI_CHANGELOG.md - docs\UI_USER_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md - THIRD_PARTY_NOTICES veya mevcut karşılığı - docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md 8. Final raporda: - Mimari karar - Kullanılan paketler ve sürümler - Kullanılmayan indirilen paketler ve gerekçesi - Değiştirilen ana ekranlar - Test sonuçları - Bilinen sınırlamalar - Geri alma yöntemi - Sonraki öneriler bulunmalı. 9. Kullanılmayan geçici extract klasörlerini ve demo dosyalarını temizle; kullanıcı verisine dokunma. 10. Otomatik commit/push/release yapma. Kullanıcı açıkça istemedikçe yalnız sonucu raporla. 11. Son raporunda “Tüm fazlar tamamlandı” demeden önce build ve test sonuçlarını somut olarak yaz. 12. Sonuçları raporla ve dur.

Bu fazın kabul ölçütleri

Build ve test sonuçları somut şekilde raporlanmış olmalı.

Final ekran görüntüleri bulunmalı.

Eski marka, emoji, demo veri ve gereksiz paket kalmamalı.

Lisans/third-party bildirimi tamamlanmış olmalı.

Claude otomatik push veya release yapmamış olmalı.

# 5. Yardımcı Promptlar

## 5.1 Oturumu Devam Ettirme Promptu

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

D:\DepoWise projesinde daha önce başlatılmış DepoWise UI modernizasyon çalışmasına devam edeceksin. Önce şu dosyaları oku: - docs\UI_MODERNIZATION_AUDIT.md - docs\UI_DESIGN_SPEC.md - docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md - Varsa docs\UI_MODERNIZATION_FINAL_REPORT.md Ardından: 1. Git durumunu ve aktif branch’i kontrol et. 2. Kullanıcının mevcut değişikliklerini silme veya resetleme. 3. En son tamamlanan fazı ve yarım kalan işi ilerleme belgesinden belirle. 4. Build ve test durumunu doğrula. 5. Bana yalnızca: - En son tamamlanan faz - Mevcut build/test durumu - Değişmiş dosya sayısı - Devam edilmesi gereken sıradaki faz - Kritik riskler özetini ver. 6. Ben yeni faz promptunu vermeden kod değiştirme.

## 5.2 Build/Test Hatası Düzeltme Promptu

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Son uygulanan fazdan sonra oluşan build/test hatalarını düzelt. Yeni tasarım kapsamı ekleme ve sonraki faza geçme. 1. Önce tam hata çıktısını ve ilk gerçek kök hatayı bul. 2. Hatanın son faz değişikliklerinden mi, baseline’da mevcut bir sorundan mı kaynaklandığını kanıtla. 3. Kullanıcının değişikliklerini resetleme, silme veya topluca geri alma. 4. Minimum dosya ve minimum değişiklikle kök nedeni düzelt. 5. Testi geçsin diye assertion silme, test atlama, warning bastırma veya exception yutma. 6. UI binding hatasıysa ViewModel/Command sözleşmesini koru. 7. Paket uyumsuzluğuysa yanlış framework paketini kaldır ve Faz 0 kararına dön. 8. Düzeltmeden sonra restore/build/test çalıştır. 9. Değişen dosyaları ve hata nedenini raporla. 10. docs\UI_MODERNIZATION_PROGRESS.md içine hata ve çözüm notunu ekle. 11. “Hata düzeltildi; sonraki faza geçmedim.” diyerek dur.

## 5.3 Görsel Sonuç Hedefe Yaklaşmadıysa Kullanılacak Prompt

CLAUDE CODE PROMPTU — KOPYALA VE YAPIŞTIR

Mevcut uygulama çalışıyor ancak görsel sonuç DepoWise-Hedef.png referansındaki yoğunluk ve modernlik seviyesine yeterince yaklaşmadı. İş mantığını değiştirmeden yalnız görsel ince ayar yap. 1. Mevcut final/son faz ekran görüntüsünü referansla yan yana değerlendir. 2. En fazla beş yüksek etkili fark belirle: - Navigasyon genişliği/yoğunluğu - Top bar oranı - Kart yüzeyi ve vurgu dengesi - Typography hiyerarşisi - Uyarı satırlarının semantik görünümü - Margin/padding - İkon hizası 3. Her fark için dosya ve stil kaynağını bul. 4. Dağınık hardcoded değişiklik yerine merkezi token/stil üzerinden düzelt. 5. Fonksiyon, binding, command ve veri akışına dokunma. 6. Aynı pencere boyutunda önce/sonra ekran görüntüsü al. 7. Build ve smoke test yap. 8. Yapılan beş veya daha az iyileştirmeyi raporla ve dur.

# 6. Kullanıcı Kontrol Listesi

☐ Tasarım Paketi klasöründe ZIP dosyaları ve iki referans görsel bulunuyor.

☐ Claude Faz 0’da gerçek framework’ü kanıtladı.

☐ Avalonia projeye Wpf.Ui assembly’si yanlışlıkla eklenmedi.

☐ Eski marka adları hiçbir ekranda görünmüyor.

☐ Mevcut senkronizasyon, kayıt, güncelleme ve silme akışları çalışıyor.

☐ Emoji ikonlar yerine Lucide ikonları kullanılıyor.

☐ Dashboard’daki beş metrik korunuyor.

☐ Kritik uyarılar semantik renk + metin + ikonla gösteriliyor.

☐ Uyarı yok durumu gereksiz büyük boş alan oluşturmuyor.

☐ 1366x768 ve yüksek DPI’da ekran taşmıyor.

☐ Build ve testler temiz.

☐ Lisans bildirimleri mevcut.

☐ Claude otomatik push/release yapmadı.

Son not Referans görsel birebir kopyalanacak bir ürün ekranı değil, hedef görsel dil örneğidir. DepoWise’ın gerçek veri alanları, beş özeti, mevcut navigasyonu ve iş akışları korunarak aynı modernlik, yoğunluk ve tutarlılık seviyesine ulaşılmalıdır.