DEPOWISE

CLAUDE CODE AŞAMALI PROMPT REHBERİ

Büyük tek prompt yerine 00-17 arasında birer birer uygulanacak kontrollü geliştirme komutları

Sürüm 6.0  |  26.06.2026

Web + Masaüstü + Offline Senkronizasyon + Güvenli Geliştirme

# 0. Nasıl Kullanılır?

EN ÖNEMLİ KURAL Aynı anda yalnız bir faz promptu gönderin. Claude fazı test ve state güncellemesiyle kapatmadan sonraki promptu vermeyin.

Paketi proje köküne kopyalayın ve Claude Code’u bu klasörde açın.

İlk olarak Faz 00 promptunu verin. Büyük analiz ve tüm prompt klasörünü tek seferde yükletmeyin.

Her faz sonunda yapılanlar, test sonucu, açık risk ve sıradaki tek iş çıktısını kontrol edin.

Claude bağlamı büyürse önce state dosyalarını yazmasını isteyin, /compact çalıştırın ve aynı fazdan devam edin.

COMODO makinesinde doğrudan proje EXE/BAT çalıştırılmasına izin vermeyin.

| Faz | Başlık | Ne zaman verilir? |
| --- | --- | --- |
| 00 | Kaynak Analizi, Repo Keşfi ve Kesin Plan | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 01 | Çözüm İskeleti ve Ortak Sözleşmeler | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 02 | Veritabanı Temeli, Audit ve Ortak Veri Kuralları | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 03 | Kimlik Doğrulama, Tenant ve Yetki Sistemi | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 04 | Ortak UI, Menü ve Tanımlar/Alan Ayarları | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 05 | Firma, Şube/Şantiye ve Personel | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 06 | Malzeme Kartları ve Tedarikçi/Tanımlar | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 07 | Stok Giriş, Çıkış, Transfer ve Sayım | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 08 | Araçlar, Araç Şablonları ve Sayaç | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 09 | Bakım, Muayene/Sigorta ve Uyarı Döngüsü | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 10 | Yakıt Sarfiyatı ve Günlük Faaliyet | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 11 | Malzeme Talep, Onay ve PDF | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 12 | Ana Ekran, Uyarılar, Raporlar ve Import/Export | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 13 | Dosya/Fotoğraf, Audit, Çöp Kutusu ve Yedek | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 14 | Offline Senkronizasyon, Cihaz Kaydı ve Çakışmalar | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 15 | Setup, Güncelleme ve COMODO Güvenli Çalıştırma | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 16 | Güvenlik Sertleştirme ve Operasyon Hazırlığı | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |
| 17 | Uçtan Uca Doğrulama, Dokümantasyon ve Yayın Adayı | Bir önceki faz tamamlandıktan sonra |

# 1. Faz Promptları

# FAZ 00 - Kaynak Analizi, Repo Keşfi ve Kesin Plan

AMAÇ Kod yazmadan önce mevcut klasörü, araçları ve gereksinimleri doğrula; belirsizlikleri karar kaydına çevir ve güvenli uygulama sırasını kesinleştir.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 00 - Kaynak Analizi, Repo Keşfi ve Kesin Plan

Bu mesajda **yalnız Faz 00** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **1-3, 12-14** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Kod yazmadan önce mevcut klasörü, araçları ve gereksinimleri doğrula; belirsizlikleri karar kaydına çevir ve güvenli uygulama sırasını kesinleştir.

Yapılacak işler

1. Repo ve mevcut dosya envanterini çıkar; varsa çalışan kodu, testleri ve kullanıcı değişikliklerini koru.

2. CLAUDE.md ile docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md arasında çelişki olmadığını kontrol et.

3. Mimari kararları ADR biçiminde docs/DECISIONS.md içine yaz: web/API, desktop, local DB, central DB, file storage, sync ve auth.

4. Gereksinim izlenebilirlik tablosunu fazlara bağla; eksik veya çelişkili maddeleri risk olarak işaretle.

5. COMODO koruma dosyalarını, gerçek DB yolu stratejisini ve güvenli build/run komutlarını doğrula.

6. Mevcut baseline build/test mümkünse çalıştır; proje boşsa yalnız iskelet planı hazırla, sonraki faza geçme.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Git durumunu ve mevcut değişiklikleri raporla.

PROJECT_STATE, DECISIONS, KNOWN_ISSUES ve TEST_EVIDENCE dosyalarını güncelle.

Sıradaki tek iş Faz 01 olsun.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 00 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 00 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 01 - Çözüm İskeleti ve Ortak Sözleşmeler

AMAÇ Web, masaüstü, ortak dokümantasyon ve test yapısını küçük ama çalışır bir temel halinde kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 01 - Çözüm İskeleti ve Ortak Sözleşmeler

Bu mesajda **yalnız Faz 01** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **3, 13** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Web, masaüstü, ortak dokümantasyon ve test yapısını küçük ama çalışır bir temel halinde kur.

Yapılacak işler

1. Monorepo klasörlerini oluştur/uyarla: apps/web, src/DepoWise.Domain, Application, Infrastructure, Desktop ve tests.

2. Next.js TypeScript strict, Drizzle/PostgreSQL; .NET 8 Avalonia, Dapper/SQLite ve nullable ayarlarını kur.

3. API /api/v1 hata modeli, correlation_id, UTC zaman sağlayıcı, pagination sözleşmesi ve OpenAPI temelini oluştur.

4. Merkezi config doğrulamasını fail-closed yap; .env.example ve gitignore düzenle.

5. Directory.Build.props Debug UseAppHost=false ve COMODO güvenli komutlarını doğrula.

6. Basit health endpoint, masaüstü açılış health kontrolü ve smoke test ekle.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Web lint/typecheck/build.

.NET restore/build/test.

Uygulama test çalıştırması yalnız dotnet host ile.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 01 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 01 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 02 - Veritabanı Temeli, Audit ve Ortak Veri Kuralları

AMAÇ Merkezi PostgreSQL ve yerel SQLite için güvenli, sürümlü ve tenant uyumlu veri temelini kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 02 - Veritabanı Temeli, Audit ve Ortak Veri Kuralları

Bu mesajda **yalnız Faz 02** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **3, 7-8** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Merkezi PostgreSQL ve yerel SQLite için güvenli, sürümlü ve tenant uyumlu veri temelini kur.

Yapılacak işler

1. Şirket, şube/şantiye, users, roles, permissions, audit_logs, file_records, sync cihaz/outbox/inbox ve migration tablolarını tasarla.

2. Tüm operasyonel tablolarda kimlik, company_id, created/updated timestamps, version ve uygun soft-delete alanlarını standartlaştır.

3. Para için decimal + currency_code; zaman için UTC ve Unix ms sınır sözleşmesini belirle.

4. SQLite bağlantısını mutlak LocalAppData yolu, Cache=Private, WAL, foreign_keys=ON ve busy_timeout ile kur.

5. Migration runner ve schema version uyumluluğu ekle.

6. Tenant helper, soft-delete helper, keyset pagination ve audit servislerinin testlerini yaz.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Migration sıfır DB ve mevcut DB üzerinde güvenli çalışır.

Tenant filtresi unutulduğunda test kırılır.

SQLite pragma ve gerçek dosya yolu testle doğrulanır.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 02 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 02 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 03 - Kimlik Doğrulama, Tenant ve Yetki Sistemi

AMAÇ Süper Admin, Firma Admini ve diğer roller için UI + API düzeyinde fail-closed erişim kontrolü kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 03 - Kimlik Doğrulama, Tenant ve Yetki Sistemi

Bu mesajda **yalnız Faz 03** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **4, 6.2-6.3, 9** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Süper Admin, Firma Admini ve diğer roller için UI + API düzeyinde fail-closed erişim kontrolü kur.

Yapılacak işler

1. Güçlü parola hash, login/logout, güvenli session cookie ve masaüstü session akışını uygula.

2. Web ve masaüstü login rate limit/5 hatada geçici kilit davranışını kur.

3. Rol, permission, menu, action, field ve special_button yetkilerini modelle.

4. Süper Admin oluşturma ve firma değiştirme kurallarını; Firma Admini için otomatik firma kapsamını uygula.

5. company_id değerini yalnız session/server context üzerinden al; payload company_id alanlarını reddet.

6. Tenant sızıntısı, yetki yükseltme ve gizli buton/API testlerini yaz.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Farklı tenant erişimi 404/403 güvenli sonucu verir.

Yetkisiz + butonu görünmez ve doğrudan API de reddedilir.

Session ve kilit testleri geçer.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 03 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 03 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 04 - Ortak UI, Menü ve Tanımlar/Alan Ayarları

AMAÇ Tüm modüllerin kullanacağı menü, form, arama, çoklu seçim ve dinamik alan altyapısını kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 04 - Ortak UI, Menü ve Tanımlar/Alan Ayarları

Bu mesajda **yalnız Faz 04** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **5, 6.4** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Tüm modüllerin kullanacağı menü, form, arama, çoklu seçim ve dinamik alan altyapısını kur.

Yapılacak işler

1. Platforma uygun accordion/sidebar menü, route guard ve yüklenme göstergesi oluştur.

2. NumericUpDown, masked date, searchable single/multi-select, seçili sayısı, filtre sonucunu tümünü seç/kaldır davranışlarını ortak bileşen yap.

3. Tanımlar ve Alan Ayarları ekranında lookup alanı, çoklu seçim, fotoğraf alanı ve + butonu özelliklerini tanımla.

4. Alan ve + butonu görünürlüğünü permission ile bağla; ayar değişikliklerini audit et.

5. Modal/pencere minimum boyut, scroll, responsive yerleşim ve klavye erişilebilirliğini uygula.

6. Web ve masaüstü için aynı doğrulama senaryolarını test et.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Arama sırasında seçimler kaybolmaz.

Tümünü seç yalnız filtrelenenleri ekler.

Geçersiz tarih ve negatif sayılar kaydedilemez.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 04 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 04 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 05 - Firma, Şube/Şantiye ve Personel

AMAÇ Organizasyon kapsamını ve diğer modüllerin kullanacağı personel kayıtlarını tamamla.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 05 - Firma, Şube/Şantiye ve Personel

Bu mesajda **yalnız Faz 05** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **4, 6.2, 6.13** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Organizasyon kapsamını ve diğer modüllerin kullanacağı personel kayıtlarını tamamla.

Yapılacak işler

1. Firma yönetimini yalnız Süper Admin; şube/şantiye yönetimini izinli admin kapsamıyla uygula.

2. Personel kartı: ad soyad, unvan, telefon, firma, şube/şantiye, aktiflik ve audit.

3. Seçim listelerinde yalnız kullanıcının firma/şube kapsamını getir.

4. Personeli sürücü, teknisyen, teslim alan, yakıt veren, talep eden/onaylayan ilişkilerine hazırla.

5. Liste, yeni kayıt, düzenleme, soft delete/restore, import/export temelini web ve masaüstünde eşleştir.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Admin başka firmayı seçemez.

Şube seçimi kullanıcı kapsamından taşamaz.

CRUD, permission ve tenant testleri geçer.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 05 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 05 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 06 - Malzeme Kartları ve Tedarikçi/Tanımlar

AMAÇ Malzeme ana verisini muadil, uyumlu araç, fiyat/para birimi ve fotoğraf ilişkileriyle kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 06 - Malzeme Kartları ve Tedarikçi/Tanımlar

Bu mesajda **yalnız Faz 06** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.4-6.5, 6.16** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Malzeme ana verisini muadil, uyumlu araç, fiyat/para birimi ve fotoğraf ilişkileriyle kur.

Yapılacak işler

1. Malzeme kartı alanlarını oluştur: kod, ad, tür, kategori/alt kategori, birim, min stok, fiyat, currency, marka, tedarikçi, açıklama.

2. Uyumlu araçlar çoklu seçim ve muadil malzeme ilişkisini çift yönlü ve döngü güvenli kur.

3. Harici muadil notu, fotoğraf bağlantıları ve benzersiz kod kuralını uygula.

4. TL varsayılan; USD/EUR seçenekleri ve işlem anı kur snapshot altyapısını hazırla.

5. Liste arama, keyset pagination, detay paneli, import dry-run ve export oluştur.

6. Açılış stoğunu doğrudan kart alanı olarak değil kontrollü stok açılış hareketi olarak kaydet.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Kod benzersizliği ve tenant kapsamı.

Uyumlu araç detayı malzeme stoğunu gösterir.

Açılış stoğu hareket defterinde görünür.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 06 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 06 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 07 - Stok Giriş, Çıkış, Transfer ve Sayım

AMAÇ Stok hareket defterini, bakiyeyi ve tüm stok değiştiren akışları yarış koşullarına dayanıklı kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 07 - Stok Giriş, Çıkış, Transfer ve Sayım

Bu mesajda **yalnız Faz 07** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.6, 7** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Stok hareket defterini, bakiyeyi ve tüm stok değiştiren akışları yarış koşullarına dayanıklı kur.

Yapılacak işler

1. stock_documents, stock_movements ve stock_balances modelini oluştur; movement ana kaynak olsun.

2. Yeni giriş, depo çıkışı ve şubeler arası transfer akışlarını belge no, tarih, personel, araç ve açıklamalarla uygula.

3. Transferde kaynak çıkış + hedef giriş aynı operation/grup altında ve atomik olsun.

4. Fiziksel sayım belgesi ve fark hareketlerini gerekçeli olarak üret.

5. Negatif stok, eş zamanlı çıkış, retry idempotency ve ters kayıt akışını uygula.

6. Web/masaüstü listeleri, detayları, import/export ve rapor için sorguları tamamla.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Negatif stok ve concurrency testleri.

Rollback sonrası hareket/bakiye tutarlı.

Aynı operation_id ikinci hareket üretmez.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 07 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 07 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 08 - Araçlar, Araç Şablonları ve Sayaç

AMAÇ Araç filosunu şablon, uyumlu malzeme, durum ve güvenli sayaç geçmişiyle kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 08 - Araçlar, Araç Şablonları ve Sayaç

Bu mesajda **yalnız Faz 08** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.7, 7** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Araç filosunu şablon, uyumlu malzeme, durum ve güvenli sayaç geçmişiyle kur.

Yapılacak işler

1. Araç şablonu: tip, kategori, marka/model, varsayılan sayaç birimi ve uyumlu malzemeler.

2. Araç kartı: iç kod, plaka, üretim yılı, sayaç, km/saat birimi, şube/şantiye, sürücü, şasi/motor no ve durum.

3. Şablon seçilince alanları doldur ancak kullanıcı değişikliklerini kontrollü tut.

4. vehicle_meter_logs ve version kontrolü ile sayaç geriye gitmeme kuralını uygula.

5. Araç detay sekmeleri: genel, uyumlu malzemeler, bakım, muayene/sigorta, hareketler ve yakıt.

6. Web/masaüstü parity ve import/export testlerini tamamla.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Sayaç geriye gitmez.

Şablon yeni aracı doğru doldurur.

Uyumlu malzeme çift tık detayı doğru açılır.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 08 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 08 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 09 - Bakım, Muayene/Sigorta ve Uyarı Döngüsü

AMAÇ Periyodik bakım ve tarih bazlı belgeleri stok/sayaç bağlantılarıyla eksiksiz kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 09 - Bakım, Muayene/Sigorta ve Uyarı Döngüsü

Bu mesajda **yalnız Faz 09** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.8-6.9, 7** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Periyodik bakım ve tarih bazlı belgeleri stok/sayaç bağlantılarıyla eksiksiz kur.

Yapılacak işler

1. Bakım tanımı: ana/alt tür, interval value, km/saat/gün, araç kapsamı ve açıklama.

2. Bakım kaydı: araç, tanım, tarih/sayaç, teknisyen, açıklama ve kullanılan malzeme satırları.

3. Sonraki hedefi ve ilerleme yüzdesini hesapla; <85 sessiz, 85-95 sarı, 95-100 turuncu, >=100 kırmızı.

4. Bakım + malzeme stok düşümü + sayaç + hedef + audit/outbox işlemini atomik yap.

5. İptalde ters stok hareketi ve hedef yeniden hesaplama uygula.

6. Muayene, sigorta, kasko ve kalibrasyon tarihlerini, uyarı üretimini ve araç detay sekmelerini tamamla.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

km/saat/gün sınır ve eşik testleri.

Yeni bakım uyarıyı kaldırır.

Bakım malzemesi çift düşmez; iptal geri alır.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 09 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 09 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 10 - Yakıt Sarfiyatı ve Günlük Faaliyet

AMAÇ Yakıt depo/dağıtım maliyetini ve günlük araç hareketlerini sayaç bütünlüğüyle kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 10 - Yakıt Sarfiyatı ve Günlük Faaliyet

Bu mesajda **yalnız Faz 10** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.10-6.11, 7** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Yakıt depo/dağıtım maliyetini ve günlük araç hareketlerini sayaç bütünlüğüyle kur.

Yapılacak işler

1. Yakıt depo girişi: tedarikçi, litre, fiyat, currency, fatura/not, tarih ve yakıt bakiyesi.

2. Araç dağıtımı: araç, tarih, önceki/güncel sayaç, litre, fiyat snapshot ve yakıtı veren personel.

3. Yakıt dağıtımı + depo bakiyesi + araç sayacı/log + audit/outbox atomik olsun.

4. Günlük faaliyet kayıt tipi hareket/transfer/bakım; bakım seçilirse ortak bakım servisini kullan ve tek kayıt üret.

5. Nereden/nereye, operatör, süre ve açıklama alanlarını uygula.

6. Tüketim raporu için güvenli hesaplamalar ve veri kalite uyarıları ekle.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Yakıt stoğu ve araç sayacı tutarlı.

Günlük Faaliyet bakım kaydını çoğaltmaz.

Fiyat snapshot geçmişte değişmez.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 10 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 10 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 11 - Malzeme Talep, Onay ve PDF

AMAÇ Stoğu doğrudan etkilemeyen, izlenebilir ve yetkili malzeme talep/onay akışını kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 11 - Malzeme Talep, Onay ve PDF

Bu mesajda **yalnız Faz 11** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.12, 7** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Stoğu doğrudan etkilemeyen, izlenebilir ve yetkili malzeme talep/onay akışını kur.

Yapılacak işler

1. Belge numarasını tenant/yıl bazında güvenli ve benzersiz üret.

2. Talep başlığı ve kalemleri: tarih, şantiye, talep eden, depo sorumlusu, onaycı, açıklama, malzeme, miktar ve araç.

3. Durum makinesi: taslak/beklemede/onaylı/reddedildi/iptal; geçişleri rol/permission ile sınırla.

4. Onay işleminin stok bakiyesini değiştirmemesini garanti et.

5. Talep Onaylama ekranı, audit geçmişi ve PDF çıktısını web/masaüstünde tamamla.

6. Onaylı talepten kontrollü stok çıkış belgesi başlatma bağlantısı ekle; otomatik düşüm yapma.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Çift onay ve yetkisiz geçiş engellenir.

Onay sonrası stok aynı kalır.

PDF tenant ve Türkçe karakterlerle doğru oluşur.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 11 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 11 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 12 - Ana Ekran, Uyarılar, Raporlar ve Import/Export

AMAÇ Kullanıcı kapsamına göre özet, uyarı, rapor ve güvenli veri aktarımını tamamla.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 12 - Ana Ekran, Uyarılar, Raporlar ve Import/Export

Bu mesajda **yalnız Faz 12** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.1, 6.14-6.15** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Kullanıcı kapsamına göre özet, uyarı, rapor ve güvenli veri aktarımını tamamla.

Yapılacak işler

1. Ana ekran kartlarını ve aktif uyarıları permission/tenant filtreli oluştur; karta tıklayınca filtreli hedefe git.

2. Uyarı merkezinde bakım, muayene/sigorta ve düşük stok türlerini birleştir.

3. Admin raporlarında firma alanını yalnız Süper Admin göster; diğer adminler yalnız kendi firma/şubelerini görsün.

4. Ağır raporları Sorgula/Filtrele tıklamasından önce çalıştırma; keyset/streaming/export limitleri uygula.

5. Malzeme, araç, yakıt, bakım, günlük faaliyet, stok ve talep raporlarını Excel; gerekenleri PDF olarak çıkar.

6. Import için örnek dosya, dry-run, satır bazlı hata ve atomik/partial politika belgesi oluştur.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Rapor tenant sızıntısı yok.

Filtre tıklanmadan sorgu çalışmaz.

Import iş kurallarını atlamaz.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 12 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 12 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 13 - Dosya/Fotoğraf, Audit, Çöp Kutusu ve Yedek

AMAÇ Dosya güvenliğini, işlem izini, geri alma ve yerel veri korumasını tamamla.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 13 - Dosya/Fotoğraf, Audit, Çöp Kutusu ve Yedek

Bu mesajda **yalnız Faz 13** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.16-6.18, 9** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Dosya güvenliğini, işlem izini, geri alma ve yerel veri korumasını tamamla.

Yapılacak işler

1. file_records + storage provider arayüzü; geliştirmede local storage, üretimde değiştirilebilir sağlayıcı.

2. Fotoğrafı max 1200 px/JPEG kalite hedefiyle optimize et; 7 MB, MIME ve magic-byte kontrolü uygula.

3. Audit logda önce/sonra özetleri, actor, tenant, correlation id ve zaman tut; secret/PII loglama.

4. Master data için soft-delete/restore; operasyonel kayıtlar için iptal/ters kayıt ekranı uygula.

5. Çöp Kutusu erişimini admin/özel yetki ve yeniden doğrulama ile sınırla.

6. Masaüstü SQLite otomatik yedek, saklama, bütünlük kontrolü ve gerçek geri yükleme testini kur.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Sahte dosya ve büyük dosya reddedilir.

Geri yükleme permission testi geçer.

Yedekten açılan DB integrity check geçer.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 13 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 13 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 14 - Offline Senkronizasyon, Cihaz Kaydı ve Çakışmalar

AMAÇ Masaüstünün internetsiz çalışmasını ve güvenilir merkezi senkronizasyonu kur.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 14 - Offline Senkronizasyon, Cihaz Kaydı ve Çakışmalar

Bu mesajda **yalnız Faz 14** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.20, 8-10** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Masaüstünün internetsiz çalışmasını ve güvenilir merkezi senkronizasyonu kur.

Yapılacak işler

1. Yerel write + outbox aynı SQLite transaction içinde; operation_id, entity id, version ve payload hash tut.

2. Tek kullanımlık 10 dk install/enrollment anahtarı, cihaz kimliği, onay/revoke ve DPAPI token saklama uygula.

3. Push accepted/rejected/conflict; pull cursor ve sayfa rollback protokolünü uygula.

4. Stok/sayaç/yakıt/bakım/onayda LWW kullanma; sunucu otoriteli ve manuel conflict akışı tasarla.

5. Düşük riskli kart alanlarında version/updated_at ile kontrollü merge politikası kullan.

6. Retry/backoff, bağlantı kesilmesi, uygulama yeniden başlatma ve 0-100 non-blocking ilerleme göstergesini tamamla.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Offline kalıcılık ve yeniden açılış.

Retry çift kayıt üretmez.

Geçersiz pull cursor ilerletmez; revoked cihaz 403 alır.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 14 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 14 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 15 - Setup, Güncelleme ve COMODO Güvenli Çalıştırma

AMAÇ Geliştirme makinesi güvenliğini ve kullanıcı kurulum/güncelleme yaşam döngüsünü tamamla.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 15 - Setup, Güncelleme ve COMODO Güvenli Çalıştırma

Bu mesajda **yalnız Faz 15** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **6.19, 10** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Geliştirme makinesi güvenliğini ve kullanıcı kurulum/güncelleme yaşam döngüsünü tamamla.

Yapılacak işler

1. Geliştirmede doğrudan proje EXE ve BAT çalıştırma; yalnız dotnet host komutlarını dokümante et ve hook ile koru.

2. Gerçek DB mutlak yolunu uygulama başlangıcında logla; process host, WAL ve write/read health kontrolü ekle.

3. Debug UseAppHost=false; release paketini geliştirme davranışından ayır.

4. Web yönetiminde sürüm/paket yükleme, release notes, min supported version, checksum ve yayınlama akışı oluştur.

5. Masaüstü updater: kontrol, indirme yüzdesi, checksum, kapatma/değiştirme, hata ayrıntısı ve rollback.

6. Code-signing maliyetli kalemini yayın öncesi karar olarak kaydet; doğrulama yoksa kullanıcıya şeffaf uyarı ver.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

COMODO makinesinde host dotnet ve gerçek DB kalıcılığı kanıtı.

Bozuk paket kurulmaz.

Güncelleme hatasında önceki sürüm açılır.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 15 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 15 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 16 - Güvenlik Sertleştirme ve Operasyon Hazırlığı

AMAÇ Yayın öncesi güvenlik boşluklarını ve operasyonel kontrolleri kapat.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 16 - Güvenlik Sertleştirme ve Operasyon Hazırlığı

Bu mesajda **yalnız Faz 16** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **9, 11** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Yayın öncesi güvenlik boşluklarını ve operasyonel kontrolleri kapat.

Yapılacak işler

1. CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, frame-ancestors/X-Frame, Referrer-Policy ve HTTPS davranışını uygula.

2. Login/sync/admin rate limits, CSRF yaklaşımı, CORS ve request body limitlerini doğrula.

3. Secret başlangıç doğrulama ve rotasyon runbook; log redaction ve PII minimizasyonu ekle.

4. npm/NuGet audit, lock dosyası ve bağımlılık risklerini raporla; kritik açıkları çöz.

5. Admin audit kapsamını, cihaz token rotasyonu/revoke cascade ve dosya erişim izinlerini test et.

6. MFA, code-signing ve bağımsız pentest için maliyet/öncelik kaydı oluştur; temel güvenlikten ayrı tut.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Security header testleri.

Brute-force/rate-limit testleri.

Repo secret taraması temiz; loglarda ham secret yok.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 16 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 16 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.

# FAZ 17 - Uçtan Uca Doğrulama, Dokümantasyon ve Yayın Adayı

AMAÇ Tüm gereksinimleri kanıtlarla kapat, kurulum yapılabilir yayın adayı ve sade kullanıcı rehberi üret.

Aşağıdaki metni bu faz başladığında Claude Code’a gönderin:

FAZ 17 - Uçtan Uca Doğrulama, Dokümantasyon ve Yayın Adayı

Bu mesajda **yalnız Faz 17** çalışılacak. Faz tamamlanınca dur; sonraki fazı başlatma.

Zorunlu başlangıç

1. Kök `CLAUDE.md` dosyasını uygula.

2. `docs/PROJECT_STATE.md`, `docs/DECISIONS.md`, `docs/KNOWN_ISSUES.md` ve son `docs/TEST_EVIDENCE.md` kayıtlarını oku.

3. `docs/DEPOWISE_ANALYSIS.md` içinden yalnız **11-14** ile ilgili bölümleri oku. Bütün prompt dosyalarını okuma.

4. Hedefli glob/grep ile mevcut kodu keşfet. Çalışan yapıyı sıfırdan kurma, kullanıcı değişikliklerini silme.

5. Önce 5-10 maddelik uygulama planını kendi çalışma notuna çıkar; kullanıcıya uzun plan dökme.

Amaç

Tüm gereksinimleri kanıtlarla kapat, kurulum yapılabilir yayın adayı ve sade kullanıcı rehberi üret.

Yapılacak işler

1. Gereksinim izlenebilirlik tablosundaki her maddeyi kod/test/kanıt yoluyla kapat veya açık risk olarak yaz.

2. Web unit/integration/e2e, .NET unit/integration/UI smoke ve sync uçtan uca testlerini temiz ortamda çalıştır.

3. Tenant, permission, transaction, idempotency, offline, COMODO, update rollback, backup restore ve import testlerini kanıtla.

4. Yeni kurulum, ilk kullanıcı/enrollment, günlük kullanım, yedek/geri yükleme ve güncelleme kullanıcı rehberlerini hazırla.

5. Üretim env kontrol listesi, migration/rollback, monitoring ve acil durum runbook oluştur.

6. PROJECT_STATE durumunu tamamlandı/açık riskler olarak güncelle; başarısız testi gizleme ve sıradaki faza geçme.

Kesin kurallar

Web ve masaüstü ilgili özellikte aynı iş kuralı, doğrulama ve yetki sonucunu üretmeli.

Tenant ve permission kontrolleri yalnız UI'a bırakılmayacak; API/servis katmanında fail-closed uygulanacak.

Stok/sayaç/yakıt/bakım/onay gibi kritik işlemde transaction ve idempotency kurallarını atlama.

Gereksiz refactor, paket yükseltme veya sonraki faz işi yapma.

Secret, üretim verisi veya ham kişisel veri loglama.

Geliştirme makinesinde proje EXE/BAT çalıştırma; dotnet host ve gerçek DB kurallarına uy.

Doğrulama

Tüm build/test komutları exit code 0 veya açıkça belgelenmiş engel.

Kanıt dosyaları mevcut ve tekrar üretilebilir.

Release candidate checksum ve sürüm bilgisi kaydedilmiş.

İlgili build, lint/typecheck ve test komutlarını çalıştır. Başarısız sonucu saklama.

Kanıtı `docs/TEST_EVIDENCE.md` içine komut, exit code, sonuç ve log yolu ile yaz.

Faz sonu zorunlu güncelleme

`docs/PROJECT_STATE.md`: tamamlananlar, açık işler, sıradaki tek iş.

`docs/DECISIONS.md`: alınan teknik karar ve gerekçesi.

`docs/KNOWN_ISSUES.md`: kalan riskler ve etkisi.

Gereksinim kimliklerini `docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md` içinde kod/test yollarıyla eşleştir.

Kullanıcıya verilecek kısa sonuç

1. Yapılanlar (en fazla 6 madde)

2. Değişen dosyalar

3. Test/build sonucu

4. Açık risk veya engel

5. **Faz 17 tamamlandı mı?** Evet/Hayır

6. Sıradaki tek iş; ancak kendiliğinden başlama

DURMA NOKTASI Claude Faz 17 sonunda durmalı ve sonraki fazı başlatmamalıdır.